KELDIM KETDIM

Xodimlar davomatini Face ID orqali ro'yxatga olish tizimi — loyiha holati bo'yicha hisobot

Sana: 2026-yil 7-avgust

# 1. Umumiy xulosa

Loyiha "keldim_ketdim" nomi bilan to'liq stack (Next.js frontend + Node/Express backend + PostgreSQL/Prisma) asosida qurilgan bo'lib, kod bazasi ancha to'laqonli va yaxshi tuzilgan. Barcha asosiy modullar (autentifikatsiya, xodimlar, bo'limlar, jadval, davomat, hisobotlar, Google Sheets, audit log) kod darajasida yozib chiqilgan.

Loyiha "MVP tayyor, lekin production uchun hali tayyor emas" bosqichida turibdi. Tekshiruv davomida bittasi jiddiy xavfsizlik teshigi bo'lgan 5 ta muammo topildi va barchasi shu tekshiruv jarayonida tuzatildi. Yana 5 ta masala aniqlandi, ular kodni ishlashiga xalaqit bermaydi, lekin ishga tushirishdan oldin e'tibor talab qiladi (quyida 4-bo'limda).

# 2. Loyiha bosqichi va modullar holati

| Modul | Holati |
| --- | --- |
| Autentifikatsiya (JWT + refresh token) | To'liq ishlaydi (email/parol). Telegram login backendda tayyor, frontendda ulanmagan. |
| Xodimlar / bo'limlar / jadval boshqaruvi (admin) | To'liq amalga oshirilgan (CRUD). |
| GPS geofencing tekshiruvi | Amalga oshirilgan, Haversine formulasi bilan ishlaydi. |
| Yuz tanish (face-api.js, brauzerda) | Amalga oshirilgan - deskriptor taqqoslash orqali. |
| Tiriklik tekshiruvi (anti-spoofing) | Faqat backend darajasida bor; frontend UI da ishlatilmaydi (qattiq kodlangan true). |
| Check-in / Check-out va kechikish hisoblash | To'liq ishlaydi (endi ReferenceError tuzatildi). |
| Dashboard va statistikalar | Amalga oshirilgan. |
| Hisobotlar (kunlik/haftalik/oylik, Excel/PDF eksport) | Amalga oshirilgan. |
| Audit log | Amalga oshirilgan. |
| Google Sheets sinxronizatsiya | Kod tayyor, lekin haqiqiy Google hisob ma'lumotlari sozlanmagan. |
| Docker / Railway deployment konfiguratsiyasi | Fayllar mavjud (Dockerfile, docker-compose.yml, railway.json). |

# 3. Tuzatilgan muammolar (shu tekshiruv davomida)

Kodni qatma-qat o'rganish, TypeScript kompilyatori va sintaksis tekshiruvlari orqali quyidagi haqiqiy xatolar aniqlandi va darhol tuzatildi:

| # | Muammo | Ta'sir / xavf | Holat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | face.controller.js dagi "test rejimi" - yuz va tiriklik tekshiruvini chetlab o'tish | Har qanday tizimga kirgan xodim /api/face/verify manziliga istalgan rasm yuborib, yuz tekshiruvini 100% muvaffaqiyatli deb ko'rsatishi mumkin edi. NODE_ENV tekshiruvisiz ishlagan. | TUZATILDI |
| 2 | checkIn() funksiyasida workLocation o'zgaruvchisi e'lon qilinishidan oldin ishlatilgan | Xodim check-out qilmay qayta check-in qilsa, server ReferenceError bilan yiqilardi. | TUZATILDI |
| 3 | Dev/test rejimida GPS radiusidan tashqarida workLocation.id o'qilganda tizim yiqilishi | GPS ish joyi radiusiga to'g'ri kelmasa (masalan test paytida), check-in/check-out so'rovi TypeError bilan yiqilardi - hujjatlashtirilgan "test rejimi" aslida ishlamas edi. | TUZATILDI |
| 4 | Frontend TypeScript kompilyatsiya xatoliklari (8 ta joyda) | phoneNumber maydoni ikki marta e'lon qilingan, AuditLog va ReportData tiplari backend javobiga mos kelmagan, window.Telegram tipi yo'q edi - production build muvaffaqiyatsiz tugardi. | TUZATILDI |
| 5 | Telegram Mini App skripti layout.tsx da yuklanmagan | window.Telegram.WebApp doim undefined bo'lgan, shuning uchun ilova Telegram ichida ochilganda hech qachon to'g'ri kengaymagan/sozlanmagan. | TUZATILDI |

Eng muhimi — 1-band: "test rejimi" nomli kod bo'lagi ishlab chiqarish muhitida ham ishlab, yuz tanish va tiriklik tekshiruvini butunlay chetlab o'tishga imkon berardi. Bu Face ID tizimining asosiy xavfsizlik maqsadini bekor qilardi. Endi bu faqat NODE_ENV=development bo'lganda ishlaydi.

# 4. Hali ochiq turgan masalalar

Quyidagilar kodni yiqitmaydi, lekin ishga tushirishdan oldin hal qilinishi tavsiya etiladi:

| # | Muammo | Ta'sir / xavf | Holat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Tiriklik tekshiruvi" (anti-spoofing) frontendda haqiqatda amalga oshirilmagan | README 3 bosqichli jarayonni va'da qiladi (GPS + Yuz + Tiriklik), lekin AttendanceCheckInOut.tsx har doim livenessVerified:true ni qattiq kodlab yuboradi - ko'z yumish/bosh harakati tekshiruvi UI da yo'q. Backendda detectLiveness funksiyasi bor, lekin frontend uni chaqirmaydi. | OCHIQ |
| 2 | Kirish jarayoni: README va amaliyot mos kelmaydi | README "parol yo'q, faqat Telegram orqali kirish" deb yozadi, lekin haqiqiy login sahifasi faqat email+parol formasi. Telegram login backendda tayyor, lekin frontendda ishlatilmayapti. | OCHIQ |
| 3 | .env dagi maxfiy kalitlar - standart/vaqtinchalik qiymatlar | JWT_SECRET va TELEGRAM_BOT_TOKEN hali ham namuna qiymatlarda ("your-super-secret...", "your-telegram-bot-token"). Ishlab chiqarishga chiqarishdan oldin albatta almashtirilishi shart. | OCHIQ |
| 4 | Google Sheets integratsiyasi sozlanmagan | GOOGLE_SHEETS_CLIENT_EMAIL va PRIVATE_KEY hali namuna qiymatda - sinxronizatsiya xato chiqarmasdan jimgina ishlamay qoladi (.catch orqali yutilgan). | OCHIQ |
| 5 | "next build" (production build) ushbu tekshiruv muhitida to'liq bajarilmadi | TypeScript tekshiruvi (tsc --noEmit) muvaffaqiyatli o'tdi, lekin to'liq webpack build va real PostgreSQL bazasiga ulanib test qilish vaqt/resurs cheklovi tufayli bajarilmadi. | TEKSHIRILMAGAN |

# 5. Tavsiyalar (keyingi qadamlar)

- Frontendda haqiqiy tiriklik tekshiruvini (ko'z yumish yoki bosh harakati aniqlash) qo'shib, backenddagi /api/face/liveness manziliga ulash — hozir bu himoya bosqichi amalda ishlamayapti.

- Kirish (login) strategiyasini aniqlashtirish: agar ilova Telegram Mini App sifatida ishlatilsa, Telegram login widget/initData oqimini frontendga qo'shish kerak; agar email/parol asosiy usul bo'lsa, README shunga mos yangilanishi kerak.

- Production ga chiqarishdan oldin JWT_SECRET va TELEGRAM_BOT_TOKEN ni haqiqiy, kuchli qiymatlar bilan almashtirish.

- Google Sheets integratsiyasini haqiqiy service-account kalitlari bilan sozlash yoki hozircha o'chirib qo'yish.

- PostgreSQL bazasini ulab, "npx prisma migrate deploy" va to'liq "npm run build" / "next build" orqali end-to-end tekshiruv o'tkazish (bu tekshiruvda ma'lumotlar bazasi ulanmagan muhitda ishlandi).

- CI da avtomatik "tsc --noEmit" va backend sintaksis tekshiruvini yoqib qo'yish — bu safar aynan shu tekshiruvlar 8 ta build xatoligini aniqladi.

# 6. Xavfsizlik bo'yicha qisqacha eslatma

.env fayli git repozitoriyga qo'shilmagan (to'g'ri sozlangan .gitignore orqali) — bu yaxshi. JWT, rate limiting, Helmet, CORS, audit log kabi asosiy xavfsizlik choralari kodda mavjud. Asosiy topilgan zaiflik (yuz tekshiruvini chetlab o'tish) ushbu hisobotda tuzatildi.