KELDIM KETDIM

Face ID + GPS asosidagi davomat tizimi — PWA arxitekturasiga o'tish va yakuniy tayyorlash hisoboti

Sana: 2026-yil 8-avgust  |  Ikkinchi bosqich hisoboti (birinchi tekshiruvdan keyin)

# 1. Umumiy xulosa

Foydalanuvchi so'rovi bo'yicha loyiha Telegram Mini App yo'nalishidan voz kechib, mustaqil PWA (o'rnatiladigan veb-ilova) + administrator tomonidan qo'lda yaratiladigan akkauntlar modeliga o'tkazildi. Bu tanlov kamera/GPS ishonchliligi (Face ID tizimining yuragi) va akkaunt xavfsizligi ustunligi asosida tavsiya qilingan edi.

Ushbu bosqichda: (1) Telegram orqali nazoratsiz avtomatik ro'yxatdan o'tish xavfsizlik teshigi yopildi, (2) haqiqiy tiriklik (anti-spoofing) tekshiruvi ilk marta amalga oshirildi, (3) ilova PWA sifatida o'rnatiladigan qilindi, (4) barcha kod va hujjatlar yangi arxitekturaga mos yangilandi, (5) o'zgarishlar keng qamrovli test qilindi (natijalar 3-bo'limda).

Loyiha endi ishonchliroq, xavfsizroq va e'lon qilingan model (PWA + admin-provisioned akkauntlar) bilan mos holatda. Ishga tushirishdan oldin bir nechta amaliy qadam qolgan (5-bo'limga qarang).

# 2. Arxitektura o'zgarishi

| Jihat | Avval | Endi |
| --- | --- | --- |
| Platforma | Telegram Mini App (hujjatda), lekin amalda ulanmagan | O'rnatiladigan PWA (manifest + service worker + ikonkalar) |
| Akkaunt yaratish | Telegram orqali istalgan kishi avtomatik ro'yxatdan o'tardi | Faqat administrator "Xodimlar" bo'limidan yaratadi |
| Kirish usuli | Telegram ID majburiy (unique, null bo'lmasligi kerak) | Email + parol asosiy; Telegram ID butunlay ixtiyoriy |
| Tiriklik tekshiruvi | Frontendda qattiq kodlangan true (haqiqiy tekshiruv yo'q) | Haqiqiy EAR ko'z-yumish + bosh harakati aniqlash, backend bilan tasdiqlash |

# 3. Bu bosqichda amalga oshirilgan tuzatish va qo'shimchalar

| # | Nima tuzatildi | Nima uchun muhim |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telegram orqali avtomatik ro'yxatdan o'tish o'chirildi | Endi faqat admin oldindan bog'lab qo'ygan akkauntlarga Telegram orqali kirish mumkin. Bot linkini bilgan har qanday kishi o'zini xodim qilib yozib ololmaydi. |
| 2 | telegramId endi ixtiyoriy (bazada null bo'lishi mumkin) | Admin endi har bir xodim uchun soxta "manual_..." Telegram ID o'ylab topishga majbur emas - email + parol yetarli. |
| 3 | Akkaunt yaratishda kamida bitta kirish usuli talab qilinadi (email+parol yoki Telegram ID) | Tasodifan kira olmaydigan "o'lik" akkaunt yaratilishining oldi olinadi. |
| 4 | Haqiqiy tiriklik (anti-spoofing) tekshiruvi qo'shildi: ko'z yumish (EAR) + bosh harakati, backend bilan qo'shimcha tasdiqlash | Avval bu bosqich shunchaki "true" deb yozib qo'yilgan edi - statik surat bilan ham davomat qayd etib bo'lardi. |
| 5 | JWT_SECRET namuna qiymatdan kuchli, tasodifiy 96 xonali kalitga almashtirildi | Standart/oshkor maxfiy kalit bilan token qalbakilashtirish mumkin edi. |
| 6 | PWA: manifest.json, ikonkalar, service worker qo'shildi | Ilova endi telefon brauzerida "Bosh ekranga qo'shish" orqali haqiqiy o'rnatiladigan ilova sifatida ishlaydi. |
| 7 | Ishlatilmayotgan Telegram Mini App skripti va window.Telegram chaqiruvlari olib tashlandi | PWA modeliga endi mos kelmaydigan, chalkashtiruvchi "o'lik kod" tozalandi. |
| 8 | README haqiqiy arxitekturaga mos yangilandi (Telegram-only da'volari olib tashlandi) | Hujjat endi kod bilan ziddiyatga kirmaydi - noto'g'ri kutilmalar oldini oladi. |

Eng muhimi — 1 va 4-bandlar: avval har qanday kishi Telegram orqali o'zini xodim qilib yozib ololardi, va tiriklik tekshiruvi haqiqatda ishlamas edi (har doim "true"). Ikkalasi ham Face ID tizimining asosiy maqsadiga bevosita tahdid solardi. Ikkalasi ham endi tuzatildi.

# 4. Test natijalari

| Tekshiruv | Natija | Izoh |
| --- | --- | --- |
| TypeScript tekshiruvi (tsc --noEmit) | 0 xato | Butun frontend qayta tekshirildi, barcha o'zgarishlardan so'ng. |
| Backend sintaksis tekshiruvi | 0 xato | Har bir .js fayl (src va prisma) node -c orqali tekshirildi. |
| Tiriklik (blink/harakat) logikasi - unit testlar | 6/6 OK | Sun'iy kadr ma'lumotlari bilan: haqiqiy ko'z yumish, statik surat, statik yopiq ko'z, bosh harakati, yetarsiz ma'lumot holatlari. |
| auth/user/attendance service - unit testlar | 8/8 OK | Prisma'ni mocklab, haqiqiy service kodini ishga tushirib tekshirildi: Telegram qulfi, akkaunt validatsiyasi, check-in ReferenceError tuzatilishi, production xavfsizligi. |
| Embedded PostgreSQL init/start/stop | OK | Haqiqiy Postgres 18 muvaffaqiyatli ishga tushdi va to'xtadi (~3 soniyada). |
| To'liq HTTP e2e (real server + real DB) | BAJARILMADI | Sandbox tarmoq ro'yxatida binaries.prisma.sh bloklangani uchun `prisma generate` Linux query-engine'ini yuklab ololmadi. Pastda batafsil izoh. |
| Production build (next build) | BAJARILMADI | Og'ir bog'liqliklar (tensorflow/face-api) tufayli sandboxning bitta buyruq uchun vaqt chegarasidan (45s) oshib ketdi - ilova xatosi emas. |

## To'liq end-to-end test nima uchun to'liq bajarilmadi

Sandbox muhitida ikkita cheklov bor edi: (a) Prisma'ning Linux uchun so'rov dvigateli (query engine) faylini yuklab olish uchun murojaat qiladigan "binaries.prisma.sh" manzili tarmoq ruxsat ro'yxatida bloklangan (403 "blocked-by-allowlist") - bu ilova kodidagi xato emas, balki test muhitining tarmoq siyosati; (b) og'ir mashina-o'rganish kutubxonalari (tensorflow.js, face-api.js) tufayli "npm run build" bitta buyruq uchun ajratilgan 45 soniyalik vaqt chegarasidan oshib ketdi (strace bilan tekshirilib, tarmoqqa emas, sof protsessor ishiga bog'liqligi tasdiqlandi).

Buning o'rniga, o'zgargan aynan shu kodni (auth.service.js, user.service.js, attendance.service.js) Prisma'ni "mock" (soxta) ma'lumotlar bilan almashtirib, to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirib sinovdan o'tkazdik - bu haqiqiy integratsiya testi emas, lekin tuzatilgan xatolarning aynan o'zini (masalan, qayta check-in paytidagi ReferenceError) haqiqiy kodni bajarib tekshiradi. Bundan tashqari, haqiqiy PostgreSQL (embedded-postgres orqali) muvaffaqiyatli ishga tushirilib, to'xtatildi - bazaning o'zi bilan hech qanday muammo yo'q.

Tavsiya: loyihani o'zingizning (cheklanmagan tarmoqli) kompyuteringizda yoki serverda birinchi marta ishga tushirishda "npx prisma migrate dev" va "npm run build" ni albatta qo'lda bir marta ishga tushirib, muvaffaqiyatli yakunlanishini tasdiqlang - tsc toza o'tgani va barcha unit testlar muvaffaqiyatli bo'lgani buning yuqori ehtimol bilan muammosiz o'tishini ko'rsatadi.

# 5. Ishga tushirishdan oldin qolgan amaliy qadamlar

- `cd backend && npx prisma migrate dev --name make_telegram_optional` orqali yangi sxema (telegramId ixtiyoriy) haqiqiy bazangizga qo'llang.

- `npm run build` (frontend) va `npm run build` (agar kerak bo'lsa backend) ni o'z muhitingizda bir marta ishga tushirib tasdiqlang.

- Seed orqali yaratilgan standart parollarni (admin@keldimketdim.uz / Admin123!, xodimlar uchun Employee123!) birinchi haqiqiy foydalanishdan oldin albatta almashtiring.

- PWA ikonkalari hozircha avtomatik yaratilgan oddiy "KK" belgisi - xohlasangiz haqiqiy brend logotipingiz bilan almashtirish mumkin (frontend/public/icons/).

- Tiriklik tekshiruvi chegaralarini (EAR va harakat chegaralari, frontend/src/hooks/useFaceDetection.ts) haqiqiy xodimlar va qurilmalar bilan sinab, kerak bo'lsa moslashtiring - hozirgi qiymatlar sintetik testlarda ishlaydi, lekin haqiqiy kameralar/yorug'lik sharoitida tuning talab qilishi mumkin.

- Production'da JWT_SECRET'ni shu hisobotdagi (dev uchun yaratilgan) qiymatdan farqli, alohida generatsiya qiling.

# 6. Yakuniy holat

Loyiha endi: (1) admin tomonidan to'liq nazorat qilinadigan akkaunt yaratish, (2) haqiqiy uch bosqichli tekshiruv - GPS, yuz, va endi haqiqiy tiriklik, (3) PWA sifatida o'rnatiladigan, (4) barcha ma'lum kod xatolaridan tozalangan, (5) hujjatlar koddan chalkashmaydigan holatda. Yuqoridagi amaliy qadamlar (5-bo'lim) bajarilgach, ishlab chiqarishga tayyor bo'ladi.